| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 豆美玲 | 时间 | 2026.03.25 | 团队项目名称 | 大学生全能搭子匹配平台 |
| 工作总结 | 完成的内容： 1. 按计划组织召开项目组会，同步上周工作整体完成情况，复盘问题解决进度，明确本周核心工作方向与重点任务，完成任务拆解及人员分配 2. 主导开展项目需求分析工作，梳理大学生搭子匹配平台的用户核心需求，涵盖功能需求、性能需求及接口描述，完成从用户需求到系统规格描述的转化 3. 编写《系统需求规格说明书（SRS）》，完成说明书核心框架搭建及基础内容撰写，包含需求背景、用户画像、系统功能规格、性能指标等模块 未完成的内容： - 《系统需求规格说明书（SRS）》部分细节内容（如接口详细参数、非功能需求细化）尚未完成撰写 - 配置管理体系的落地执行尚未完全到位，部分成员仍存在文件版本更新不及时的情况 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 部分团队成员对系统需求的理解存在偏差，导致用户需求向系统规格转化的部分内容精准度不足 - 《系统需求规格说明书（SRS）》缺乏专业的需求调研数据支撑，部分功能规格描述不够具体 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 完善配置管理监督机制，指定专人负责每日核对文件版本更新、共享情况，建立问题预警机制，发现问题及时提醒整改 - 对本周剩余工作进行时间拆分，设定各任务的阶段性交付节点，要求成员每日在共享台账同步工作进度，及时把控推进节奏 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周计划： - 完成《系统需求规格说明书（SRS）》剩余内容撰写与细节优化，组织团队全员审核确认，形成终稿并归档 |  |  |  |  |