| “搭子星球”匹配平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划书 |  |  |  |  |
|  | 组 别： |  | 第三组 |  |
|  | 课 程 名 称： |  | 软件项目管理 |  |
|  | 专 业 名 称： | ： | 软件工程 |  |
|  |  | ： |  |  |
| 2026年 3 月 |  |  |  |  |

目录

一、项目内容	3

1.项目背景	3

2.项目目标	3

3.核心目标用户	3

(1) 社交娱乐型	3

(2) 学习成长型	4

(3) 运动体验型	4

4.核心功能	4

二、项目计划	5

1.人员分工	5

2.项目推进计划	5

三、项目预算	6

1.人力资源	6

2.AI工具费用	7

四、开发模式/工具/平台选择	7

1. 开发阶段	7

2. 沟通协作	7

3. 版本更新	7

4. 文档管理	7

五、风险应对措施	8

1. 技术架构与实现风险	8

2. 成员技术水平受限风险	8

3. 用户体验与推广风险	8

4. 项目进度风险	8

# 一、项目内容

- 1.项目背景

- 大学生群体有强烈的社交与结伴需求，但日常中普遍面临找搭子难、兴趣不匹配、时间凑不齐、场景覆盖单一等问题；现有社交平台要么泛社交属性过强，要么仅聚焦单一场景，缺乏针对大学生的垂直、全场景搭子匹配平台。

- 搭子星球(PalStar)精准定位大学生群体，打破单一场景限制，覆盖旅行、学习、美食、运动、娱乐等全日常场景，以精准匹配、安全社交、场景全覆盖为核心，打造专属于大学生的搭子匹配社交平台，让每一种需求都能找到合适的搭子。

- 2.项目目标

- 最终成果： 交付一个可演示运行的微信小程序原型，包含核心业务流程的闭环。

- 文档成果： 提交完整的课程设计报告（含需求规格说明、设计文档、测试报告、用户手册）和项目源码。

- 功能范围： 实现用户认证、发布搭子、浏览/筛选搭子、个人中心等核心功能，不追求复杂的商业算法和海量数据处理。

- 3.核心目标用户

- 平台覆盖有各类结伴需求的大学生，细分为三类核心用户，精准匹配不同场景需求：

- 社交娱乐型

- 核心诉求：寻找搭子一起干饭、追剧、逛街、短途旅行，丰富课余生活，拓展社交圈；

- 行为模式：高频使用搭子发布、匹配功能，关注搭子的兴趣标签、性别、年级，追求轻松愉快的结伴体验；

- 痛点：熟人时间难凑，找不到兴趣相投的陌生搭子，担心结伴氛围尴尬。

- 学习成长型

- 核心诉求：寻找考研、考证、自习、竞赛的学习搭子，互相监督、共同进步；

- 行为模式：精准筛选同目标、同节奏的搭子，会发布带具体时间、地点的学习结伴帖，注重搭子的执行力；

- 痛点：独自学习缺乏动力，找不到同进度的学习伙伴，线下自习无人同行。

- 运动体验型

- 核心诉求：寻找一起打球、跑步、健身、户外的运动搭子，也会寻求旅行、探店的体验型搭子；

- 行为模式：关注搭子的技能水平、时间安排，乐于参与线下结伴活动，会分享结伴体验；

- 痛点：独自运动枯燥，小众运动找不到同好，户外/旅行结伴有安全顾虑。

- 4.核心功能

| 模块 | 功能点 |
| --- | --- |
| 用户模块 | 注册、登录、学生认证（模拟）、个人资料编辑 |
| 搭子发布 | 选择场景（学习/运动/干饭等）、填写信息、上传图片 |
| 搭子浏览 | 首页信息流展示、按场景分类筛选、查看详情 |
| 搭子申请 | 一键申请加入、查看申请列表、通过/拒绝申请 |
| 个人中心 | 我发布的、我申请的、个人信息管理 |
| 动态分享 | 分享个人动态（发布图文）、点赞评论 |

# 二、项目计划

- 1.人员分工

| 姓名 | 职务 |
| --- | --- |
| 安鑫梦 | 项目经理、后端开发人员 |
| 豆美玲 | 前端开发人员 |
| 郅佳敏 | 前端开发人员 |
| 张晓霞 | 后端开发人员 |
| 袁思涵 | 前端开发人员 |

注：撰写文档、详细设计、需求分析、测试等工作全员共同参与。

- 2.项目推进计划

| 阶段 | 核心任务 | 主要工作内容 | 预期产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 (第1-2周) | 项目启动准备 | 组建项目团队、明确项目目标与范围、制定详细项目计划书 | 项目计划书 |
| 需求分析阶段 (第3-4周) | 需求调研与分析 | 梳理业务流程、编写需求规格说明书、组织需求评审 | 需求规格说明书 |
| 概要设计阶段 (第5-7周) | 系统总体设计 | 系统架构设计、技术栈选型、功能模块划分、数据库概念设计 | 系统概要设计文档 |
| 详细设计与编码实现阶段 (第8-10周) | 详细设计与开发 | 详细设计、编码实现集成测试 | 详细设计文档 |
| 系统测试与结题阶段 (第11-13周) | 系统验证与收尾 | 功能测试、性能测试、缺陷修复、文档完善、成果整理、验收材料准备 | 系统测试报告 项目总结报告 结题验收材料 |

# 三、项目预算

## 1.人力资源

由于课程项目的时间投入具有弹性且难以精确计量，本部分采用时间占比分配的方式，直观呈现团队各角色的精力投入结构，作为项目资源分配合理性的参考依据。

| 成员角色 | 主要负责内容 | 时间投入占比 | 折算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端开发 | 数据库设计、接口开发、核心逻辑实现 | 40% | 技术核心，占比较大 |
| 前端开发 | 界面编码、交互实现、页面联调 | 30% | 与后端相当，对等投入 |
| 项目管理 | 进度跟踪、文档撰写、会议组织 | 20% | 统筹协调，贯穿全程 |
| 测试部署 | 功能测试、Bug修复、上线部署 | 10% | 后期集中工作 |
| 合计 |  | 100% |  |

- 2.AI工具费用

- 本项目在开发过程中拟采用两款AI编程辅助工具提升开发效率：

- GitHub Copilot：全球最广泛采用的AI编程助手，支持多行代码补全、代码解释与修复、多文件协作等功能。

- 字节Trae：字节跳动旗下的AI代码开发工具，提供AI对话、代码补全等服务。

- 使用过程中可能会产生部分费用。

# 四、开发模式/工具/平台选择

- 本项目采取瀑布+敏捷混合开发模型，以下为开发过程中所需的工具。

- 开发阶段

- 集成开发环境： IntelliJ IDEA、微信小程序开发工具。

- AI辅助编程： GitHub Copilot + TRAE（通义灵码）及其他AI工具。

- 接口测试与文档： Apifox（支持API调试、自动生成文档）

- 沟通协作

- 日常沟通：微信群，用于每日站会、进度同步、问题反馈。

- 文档协同：腾讯文档/金山文档，支持多人实时在线编辑需求文档、会议纪要等。

- 版本更新

- 核心工具：Git，进行代码版本管理、分支策略控制。

- 文档管理

- 托管平台：GitHub，用于存放源代码及项目文档（需求文档、设计文档、测试报告等），实现代码与文档的一体化管理。

# 五、风险应对措施

## 1. 技术架构与实现风险

- 风险描述：系统设计不规范、技术实现难度高以及前后端对接不畅等问题，可能导致项目开发受阻、后期维护困难。

- 应对措施：规范系统设计；采用分阶段开发策略，先实现基础匹配功能，后续再优化算法；优先使用成熟技术栈（Vue + Spring Boot + MySQL）；使用Apifox统一管理接口文档，前后端提前约定数据格式，确保联调顺畅。

- 成员技术水平受限风险

- 风险描述：部分成员对技术栈掌握不熟练，可能影响开发效率和质量。

- 应对措施：开发前组织技术分享会，统一开发规范；关键技术模块实行结对编程；每周进行代码审查，互相学习

- 用户体验与推广风险

- 风险描述：产品上线后可能存在交互体验不佳、用户留存率低等问题。

- 应对措施：简化核心流程，降低使用门槛；如果投入使用上线前准备推广素材，建立用户反馈群

- 项目进度风险

- 风险描述：团队成员时间有限，可能导致延期。

- 应对措施：明确任务分工，制定里程碑计划；使用看板跟踪进度，每周例会同步