| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张晓霞 | 时间 | 2026.03.11 | 团队项目名称 | 搭子星球匹配平台 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 完成小组组建并确定队长，初步明确团队结构 - 讨论并确定项目选题为“搭子星球匹配平台”，明确平台覆盖学习、运动、兴趣等多场景需求 - 创建 GitHub 项目仓库并搭建基础主页框架 - 初步调研同类平台（校园集市、小红书、拼多多类应用程序）功能特点 未完成的内容： - 尚未完成系统功能的详细拆分与模块设计 - 用户需求分析不够具体 - 技术分工（前后端、数据库）尚未确定 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 当前讨论偏概念化，功能边界不清晰 - 团队分工不够细致，责任划分不明确 - 项目文档较少，缺乏规范记录 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 尽快细化功能模块，明确核心功能结构 - 明确成员分工，建立基本项目管理机制 - 完善项目计划书和需求文档，提高规范性 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周计划： - 细化系统功能模块与核心业务流程 - 确定技术分工 - 完成项目计划书编写 |  |  |  |  |