| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张晓霞 | 时间 | 2026.03.25 | 团队项目名称 | 搭子星球匹配平台 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 在第二周项目计划书基础上，继续推进需求分析工作 - 完成软件需求规格说明书中“其他需求”部分的编写（包括安全性、可用性、可扩展性、可维护性等） - 对需求文档整体结构进行补充，使需求内容更加完整、规范 - 结合前期风险分析，对部分非功能性需求进行补充与细化 未完成的内容： - 需求文档整体尚未最终定稿，部分内容仍需进一步细化 - 尚未形成完整的系统设计（如架构设计、数据库设计等） |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 需求分析虽已完善，但部分内容仍停留在描述层，缺乏进一步细化（如流程图、用例图等） - 各部分需求之间的关联性不够清晰，整体一致性有待加强 - 文档规范性虽有提升，但仍存在表述不统一的问题 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 在现有需求文档基础上，补充系统流程图、用例图等，提高需求表达的清晰度 - 统一文档编写规范（术语、格式等），提高文档质量 - 在需求明确的基础上，逐步过渡到系统设计阶段 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 下周计划： - 完善并定稿软件需求规格说明书 - 根据需求文档进一步细化团队分工，推进项目进入开发准备阶段 - 开始系统总体设计（包括系统架构设计、模块划分） |  |  |  |  |