| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 袁思涵 | 时间 | 2026.03.25 | 团队项目名称 | 大学生全能搭子匹配平台 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 组织召开项目组会，与小组成员同步上周工作完成情况，明确当前项目推进进度，并围绕本周重点任务进行梳理与安排 - 参与需求分析阶段工作，完成性能指标需求部分的撰写，对响应时间、并发能力、数据处理等指标进行细化，并将原有描述转化为可量化的性能指标，形成规范化内容 未完成的内容： - 需求分析文档整体尚未完全整合，部分模块内容仍需进一步补充与统一格式 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 性能指标在设定过程中部分参考值缺乏实际测试依据，主要依赖经验估计，可能存在偏差 - 需求分析各部分由不同成员负责，存在表达风格不统一、内容衔接不够紧密的问题 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 后续结合简单测试或案例参考，对关键性能指标进行适当校验，使指标更加合理可靠 - 在需求分析完成后进行统一整理与规范化修改，统一文档风格，增强整体一致性 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周计划： - 继续推进需求分析文档编写，补充细节部分并进行整体优化，推动形成较为完整的版本 - 对已完成内容进行统一整理与优化，提升文档规范性与逻辑性。 - 配合团队开展需求评审工作，根据反馈对需求文档进行修改和完善，为后续设计阶段做好准备。 |  |  |  |  |