| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 郅佳敏 | 时间 | 2026.03.25 | 团队项目名称 | 大学生全能搭子匹配平台 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 进行项目组会，对上周内容进行总结反思； - 对系统需求规格说明书第一部分项目内容进行编写完善。 未完成的内容： - 系统需求规格说明书全模块未完全定稿，性能需求、接口需求、安全需求、数据需求等后续模块尚未完整细化，部分功能需求的边界、参数指标需进一步补充明确。 - 说明书内部分术语定义、需求描述、模块衔接细节不够严谨，需结合开发工具选型（IntelliJ IDEA、微信开发者工具、Apifox、AI辅助编程工具）进一步优化适配，提升说明书规范性。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 需求规格说明书编写过程中，部分需求细节未完全对齐开发实际，对接口规范、性能指标、安全管控等技术类需求的描述不够具象，后续开发、测试环节易出现理解偏差。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 针对需求规格说明书细节问题，下周集中开展需求细化工作，结合开发工具与技术选型，逐一完善性能、接口、数据、安全等模块内容，统一文档格式与表述规范，确保文档可作为开发、测试、验收的核心依据。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 下周计划： 开展深度项目需求分析，结合用户画像、平台核心功能与开发可行性，拆解全流程需求，敲定各项需求的实现逻辑与验收标准。 完成系统需求规格说明书全模块编写与定稿，细化功能、性能、接口、数据、安全等全部需求模块，完善文档细节，统一格式规范。 开展项目配置管理工作，搭建团队协作、代码管理、接口文档管理规范，适配IntelliJ IDEA、微信开发者工具、Apifox等开发工具，完成开发环境基础配置。 |  |  |  |  |