| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 豆美玲 | 时间 | 2026.03.18 | 团队项目名称 | 大学生全能搭子匹配平台 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 组织召开项目组会，与小组成员同步上周工作整体完成情况，梳理本周核心工作任务，分析项目推进中潜在的问题与难点，结合成员能力完成本周任务的拆解与分配，明确各成员工作权责与交付节点 - 结合组会讨论结果，完成项目计划书的核心内容编写，涵盖项目背景、需求分析、功能规划、实施步骤、时间节点等模块，并根据团队意见对计划书进行多轮修改与完善，形成初稿版本 未完成的内容： - 项目计划书的部分细节内容（如项目预算测算、风险应对预案）尚未完成细化补充 - 未完成与团队成员的一对一沟通，部分成员对分配的任务细节仍存在疑问待解答 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 部分任务的交付时间节点未做精准量化，易导致后续工作推进节奏混乱 - 团队成员之间的工作衔接流程未明确，可能出现工作重叠或遗漏的情况 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 对已拆解的任务进行精细化梳理，为每个任务设定精准的量化交付节点，同步至团队共享文档 - 明确各成员工作的衔接节点与对接人，建立每日简短工作打卡机制，及时同步工作进度，避免工作衔接漏洞 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周计划： - 完成项目计划书剩余细节内容的细化与补充，完善预算测算、风险应对预案等模块，组织团队进行最终审核，形成项目计划书终稿 - 与团队成员进行一对一沟通，解答任务细节疑问，确认各成员对工作要求与交付节点的理解到位 - 推进大学生搭子需求的正式调研工作，设计完整调研问卷，扩大发放范围，完成问卷回收与初步数据分析 - 组织团队开展项目核心功能的原型设计研讨，确定原型设计的标准与框架，分配原型设计相关任务 |  |  |  |  |