| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张晓霞 | 时间 | 2026.03.18 | 团队项目名称 | 搭子星球匹配平台 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 组织召开项目组会，系统梳理并同步第一周工作进展 - 完成项目计划书中“风险应对措施”部分撰写 - 完成项目计划书整体的编写完善 未完成的内容： - 未进行详细的用户需求分析 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 团队分工不够细致 - 用户需求分析不够具体，项目缺少需求文档，缺乏规范记录 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 完善需求文档 - 根据需求文档细化成员分工 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周计划： - 细化系统功能模块与核心业务流程，完成需求文档编写 - 具体成员分工，明确各项任务的时间节点与阶段目标 |  |  |  |  |