项目计划书

一、项目内容

- 项目背景

- 大学生群体有强烈的社交与结伴需求，但日常中普遍面临找搭子难、兴趣不匹配、时间凑不齐、场景覆盖单一等问题；现有社交平台要么泛社交属性过强，要么仅聚焦单一场景，缺乏针对大学生的垂直、全场景搭子匹配平台。

- 搭子星球(PalStar)精准定位大学生群体，打破单一场景限制，覆盖旅行、学习、美食、运动、娱乐等全日常场景，以精准匹配、安全社交、场景全覆盖为核心，打造专属于大学生的搭子匹配社交平台，让每一种需求都能找到合适的搭子。

- 项目目标

- 最终成果： 交付一个可演示运行的微信小程序原型，包含核心业务流程的闭环。

- 文档成果： 提交完整的课程设计报告（含需求规格说明、设计文档、测试报告、用户手册）和项目源码。

- 功能范围： 实现用户认证、发布搭子、浏览/筛选搭子、个人中心等核心功能，不追求复杂的商业算法和海量数据处理。

- 核心目标用户

- 平台覆盖有各类结伴需求的大学生，细分为三类核心用户，精准匹配不同场景需求：

- 社交娱乐型

- 核心诉求：寻找搭子一起干饭、追剧、逛街、短途旅行，丰富课余生活，拓展社交圈；

- 行为模式：高频使用搭子发布、匹配功能，关注搭子的兴趣标签、性别、年级，追求轻松愉快的结伴体验；

- 痛点：熟人时间难凑，找不到兴趣相投的陌生搭子，担心结伴氛围尴尬。

- 学习成长型

- 核心诉求：寻找考研、考证、自习、竞赛的学习搭子，互相监督、共同进步；

- 行为模式：精准筛选同目标、同节奏的搭子，会发布带具体时间、地点的学习结伴帖，注重搭子的执行力；

- 痛点：独自学习缺乏动力，找不到同进度的学习伙伴，线下自习无人同行。

- 运动体验型

- 核心诉求：寻找一起打球、跑步、健身、户外的运动搭子，也会寻求旅行、探店的体验型搭子；

- 行为模式：关注搭子的技能水平、时间安排，乐于参与线下结伴活动，会分享结伴体验；

- 痛点：独自运动枯燥，小众运动找不到同好，户外/旅行结伴有安全顾虑。

- 核心功能

| 模块 | 功能点 |
| --- | --- |
| 用户模块 | 注册、登录、学生认证（模拟）、个人资料编辑 |
| 搭子发布 | 选择场景（学习/运动/干饭等）、填写信息、上传图片 |
| 搭子浏览 | 首页信息流展示、按场景分类筛选、查看详情 |
| 搭子申请 | 一键申请加入、查看申请列表、通过/拒绝申请 |
| 个人中心 | 我发布的、我申请的、个人信息管理 |
| 动态分享 | 分享个人动态（发布图文）、点赞评论 |

二、项目计划

| 阶段 | 核心任务 | 主要工作内容 | 预期产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 | 项目启动准备 | 组建项目团队、明确项目目标与范围、制定详细项目计划书 | 项目计划书 |
| 需求分析阶段 | 需求调研与分析 | 梳理业务流程、编写需求规格说明书、组织需求评审 | 需求规格说明书 |
| 概要设计阶段 | 系统总体设计 | 系统架构设计、技术栈选型、功能模块划分、数据库概念设计 | 系统概要设计文档 |
| 详细设计与编码实现阶段 | 详细设计与开发 | 详细设计、编码实现集成测试 | 详细设计文档 |
| 系统测试与结题阶段 | 系统验证与收尾 | 功能测试、性能测试、缺陷修复、文档完善、成果整理、验收材料准备 | 系统测试报告 项目总结报告 结题验收材料 |

三、项目预算

- 1.人力资源

- 本项目开发团队由课程小组成员组成，无需支付人力成本。

- 2.AI工具费用

- Github Copilot 、Cursor、ClaudeCode等可能产生费用。

- 开发模式/工具/平台选择

本项目采取瀑布+敏捷混合开发模型，以下为开发过程中所需的工具。

- 1. 开发阶段

- 集成开发环境： IntelliJ IDEA、微信小程序开发工具。

- AI辅助编程： GitHub Copilot + TRAE（通义灵码）及其他AI工具。

- 接口测试与文档： Apifox（支持API调试、自动生成文档）

- 沟通协作

- 日常沟通：微信群，用于每日站会、进度同步、问题反馈。

- 文档协同：腾讯文档/金山文档，支持多人实时在线编辑需求文档、会议纪要等。

- 版本控制

- 核心工具：Git，进行代码版本管理、分支策略控制。

- 4. 文档管理

- 托管平台：GitHub，用于存放源代码及项目文档（需求文档、设计文档、测试报告等），实现代码与文档的一体化管理。

- 风险应对措施

- 总体策略

- 本项目采用“识别—应对—监控”闭环风险管理机制，对项目全生命周期进行动态风险控制：

- 识别阶段：从系统设计、技术、开发、用户、安全等维度系统识别风险；

- 应对阶段：制定预防措施；

- 监控阶段：通过迭代评审与周例会持续跟踪风险变化。

- 主要风险及应对措施

- （1）系统设计风险

- 风险描述：数据表设计不规范可能导致系统后期难以扩展与维护；同时，若系统扩展性不足，在新增场景或功能时可能面临改动成本高、开发困难等问题。

- 应对措施：

- 在开发前完善系统设计，完成E-R图与数据字典，规范数据库结构并适当预留扩展字段（如标签、状态等），以支持后续功能扩展；

- 在系统实现中采用分层架构（Controller、Service、DAO），降低模块间耦合，各功能模块尽量独立设计；同时通过接口化设计提升系统的扩展能力，并统一代码规范，定期对系统结构进行检查和优化。

- （2）技术实现风险

- 风险描述：平台涉及推荐算法、多维筛选、实时匹配等功能，可能出现性能瓶颈或实现难度过高。

- 应对措施：

- 采用分阶段开发策略：第一阶段实现基础匹配（标签 + 条件筛选）；第二阶段引入简单推荐算法（协同过滤/标签权重）

- 使用成熟技术栈（如 Vue + Spring Boot + MySQL）降低开发风险；

- 提前进行性能测试（压力测试），避免上线后崩溃。

- （3）数据安全与隐私风险

- 风险描述：涉及用户个人信息（身份认证、兴趣标签等），存在数据泄露风险。

- 应对措施：

- 实施学生认证机制（学号/校园邮箱验证）；

- 敏感信息加密存储（如密码使用哈希加密）；

- 使用 HTTPS 保障数据传输安全；

- 严格权限控制（用户/管理员分级访问）；

- 遵循基本数据合规原则（最小化收集）。

- （4）需求变更风险

- 风险描述：用户需求不明确或频繁变化，导致开发反复修改。

- 应对措施：

- 采用敏捷开发模式（Scrum）；

- 每周进行需求评审与优先级调整；

- 核心功能（找搭子、发搭子）优先开发，非核心功能延后；

- 使用原型工具（如 Axure/Figma）提前验证需求。

- （5）项目进度风险

- 风险描述：团队成员时间有限，可能导致延期。

- 应对措施：

- 明确任务分工（前端、后端、测试）；

- 制定里程碑计划（需求→设计→开发→测试）；

- 使用项目管理工具（如 Git + 看板）跟踪进度；

- 每周例会同步进展。

- （6）前后端接口对接风险

- 风险描述：前后端联调过程中可能出现接口不一致、参数错误等问题，影响开发进度。

- 应对措施：

- 使用接口文档工具（如Apifox）统一接口规范；

- 明确字段命名规则（如统一使用驼峰命名）；

- 前后端提前约定数据格式（JSON结构）；

- 风险监控措施

- 为确保上述各类风险得到有效控制，项目建立针对性的持续监控机制，从设计、开发到测试阶段进行全过程跟踪。

- （1）系统设计风险：通过设计评审（E-R图、数据库结构）确保规范性；在迭代中检查系统结构与扩展能力。

- （2）技术实现风险：分阶段进行功能与性能测试；监控系统响应时间等关键指标。

- （3）数据安全与隐私风险：监控访问日志与异常行为；定期进行数据备份与安全检查。

- （4）需求变更风险：每周进行需求评审并记录变更；控制需求范围，避免频繁调整。

- （5）项目进度风险：使用看板跟踪任务进度；定期对比计划与实际进度。

- （6）前后端接口对接风险：通过接口文档检查一致性；联调阶段记录并修正接口问题。